《计算机网络课程实践》任务书

2025版 修订：黎鹰

一、课程实践的性质、目的和任务

《计算机网络》课程是计算机科学技术专业的一门专业核心课，《计算机网络课程实践》的主要内容根据《计算机网络》课程的理论学习，规划和设计一个中小型网络及应用系统，实践任务所涉及的工作过程主要包括网络工程系统的需求分析、方案设计、仿真实现、方案阐述与文档编写等。

通过本课程实践，学生应全面了解和掌握网络系统工程规划和设计的方法，了解计算机网络系统工程规划与设计的一般过程，具体包括在自顶向下的网络设计方法中需求分析、逻辑设计、物理设计、优化测试及文档编写，从而可以完成一些类似于校园网或者中小型企业的网络的规划和设计，形成一个详细的设计方案。

本课程实践要求学生能根据设定的中小型网络应用需求、网络系统设计与构建的基本原理和技术，形成一个详细的网络规划与设计的文档并通过仿真软件模拟实现，从而提高学生网络系统工程的实际应用能力，锻炼和提高学生分析复杂问题和解决实际问题的能力。

1.能力目标

（1）能理解并熟悉常见中小型企业的网络系统集成方案；
（2）能独立完成中小型网络设计前需求分析方案的设计，并正确分析需求分析结果；
（3）能根据需求分析结构，独立完成中小型网络的设计方案；
（4）能根据中小型网络设计方案，独立完成方案的组网与实施； 
（5）能理解网络设计标书（或项目建议书）的主要构成，并能根据项目需求，模拟撰写简版网络设计方案或技术建议书的核心章节。

2.知识目标

（1）掌握网络规划需求分析的方法与技巧；
（2）掌握逻辑网络设计的方法；
（3）掌握物理网络设计的方法； 
（4）掌握网络设计方案（或技术建议书）的典型结构、核心内容及撰写要点； 
（5）掌握常见网络系统集成实施中的关键技术。

3.素质目标

(1)培养良好的逻辑表达和沟通能力。
(2)培养良好的文案写作能力； 
(3)培养团队协作意识；

4.其他目标

(1)成本与利润的意识；
(2)网络安全防范的意识；
(3)网络冗余及可靠性保障的意识；
(2)培养面对复杂网络问题时的独立分析、故障排查与解决能力。

二、网络系统规划与设计的主要方法和过程

对网络系统进行规划设计时，一般从以下几个方面进行。

1.需求分析

了解网络系统需求。通过实地调查等形式了解企业的组织结构、网络建设的背景，明确网络需求和网络性能的评价标准。具体包括网络建设的目的与原则、投资规模、现有网络的问题与不足等；网络系统中所包含的信息点的数量、分布及信息流量、应用程序的类型及对QoS的要求、是否需要提供广域网接入和网络安全上的考虑因素等。

（1）用户需求

目前网络系统的主要功能之一是实现资源共享。常见可共享的资源的主要有硬盘、光驱、应用程序、驱动程序以及重要的应用数据等。同时需要考虑在共享数据时如何保证网络及应用系统的安全，保护一些重要数据信息的完整性、可用性、保密性和可靠性。

（2）技术目标

安全性：主要包括设备的安全性、应用级的安全性、网络级的安全性、数据级的安全性。由于网络及应用系统用户离不开与外界进行交流，在享受Internet的服务的同时，防范网络病毒、木马等系统和数据的破坏，防止黑客入侵造成数据丢失或泄密等。

统一性：规划设计的网络及应用系统应统一进行规划，统一设计，分步实施，以方便后期管理。

完整性：保证整个网络及信息系统在功能、数据安全、网络管理等方面应有机协调和完整统一。

实用性：需要考虑如何最有效的利用当前资源，使有限的硬件设施获得最优的可用带宽，保证建成的网络安全和规范，并且易于维护、扩展和高效使用。因此,在设计中要采用先进的、成熟的、实用性强的技术和性价比高网络产品，不盲目的追求设备的高档、技术的超前，以免造成不必要的资金浪费，从而使系统具有较强的实用性。

可靠性与有效性：规划设计时必须从系统结构、设计方案、设备选型、厂商的技术服务与维修响应能力、设备备件供应能力等多方面考虑，尽可能减少故障发生的可能性，缩小影响面。同时还须考虑与现有办公设备和事务处理的整合。

扩展性与先进性：进行网络规划设计时应具有较好的扩展性，以降低系统扩展的投入成本，并能充分满足信息技术高速发展的需要。能适应近3-5年内的业务增长和突发性事件的需要，确保各级系统的可扩充性和先进性，并注意设备的冗余设计以及网络的负载均衡。

（3）网络应用

常见网络应用包括 Web浏览、文件传输(FTP/SFTP)、电子邮件(E-Mail)、视频点播(VOD)、视频会议、即时通讯、企业级云服务接入、特定场景下的物联网数据采集与传输等。

2.逻辑设计

根据需求分析，以层次化的网络设计方法，选择合适的网络技术，设计一个性能价格比相对优化的网络系统解决方案，该网络要实现各种资源的兼容性，网络整体安全性、先进性、可靠性，后续网络的可扩展性、易管理性、高有效带宽等。主要包括:

组网技术的选择，网络拓扑结构设计（如核心层、汇聚层、接入层的划分），子网的划分与隔离（如VLAN技术），共享资源的配置策略，应用服务器的部署位置规划，IP 地址规划与分配方案，路由协议选择，网络安全域划分等。同时也应考虑综合布线系统的逻辑功能区域划分（如工作区、水平区、干线、设备间、管理间等）。

3.物理设计

主要是：布线系统设计（包括线缆类型选择、路由规划、信息点部署）、网络设备的物理位置选择与机柜布局、机房环境要求（如供电、空调、消防、安防）、以及交换机与路由器等设备的具体物理连接。

在具体规划时，物理设计通常会细化到对以下关键区域的考量：

(1) 网络中心（或核心机房）的物理设计： 重点关注核心设备的集中部署、机柜规划、供电与散热方案、物理安全措施以及与主干布线的连接。

(2) 楼宇及楼层接入的物理设计： 包括各建筑物内垂直主干和水平布线的规划，楼层配线间/设备间（用于安放接入交换机等）的设置，以及信息点的最终位置确定。

4.网络设计方案的编写

按照通用的网络方案编制规范撰写一个相应的书面文档，在该文档中要包括需求分析(网络建设的目标与原则)、主干技术的选择、总体设计(拓朴结构、功能设计、硬件与软件选择、结构化布线等)、网络管理与安全、投资预算和设备清单。

5.仿真实现

利用Packet Tracer仿真软件搭建网络拓扑、配置好相关设备、调试好相关应用、最后可以模拟演示相关应用。

三、课程实践报告的编写规范

1、写出不少于4000字的课程实践报告。

2、课程实践报告应包括前言、正文、总结、参考文献等几个部分。其中参考文献按参考文献表上的著作按论文中引用顺序排列，期刊论文按如下格式著录：

[序号]、作者、文章题目、期刊名（外文可缩写）、年份、卷号、期数、页码。

著作按如下格式著录：

[序号]、著作者、书名、出版地、出版社、出版日期。

前言部分主要概括本课程实践的主要内容、方法、技术以及取得的效果和结论。

正文部分一般有如下几个方面的内容：

（1）需求分析

（2）方案设计（含逻辑设计、物理设计、设备选型等）

（3）方案的实现（含关键配置步骤与说明）

（4）测试与验证（含测试计划、测试用例、测试结果与分析）

（5）附录或参考资料（例如：详细设备配置命令、关键仿真截图、详细IP地址规划表、设备清单及预算估算等）

四、考核及评价

本课程实践要求学生利用《计算机网络》课程的理论知识，规划和设计一个中小型网络及应用系统，实践任务所涉及的工作过程主要包括网络工程系统的设计、网络系统方案的仿真实现、网络系统方案的推广等。通过本课程实践，使学生全面了解和掌握网络系统工程规划和设计的方法，最后形成一份课程实践报告 (4000字以上)。

本课程实践涉及实践性、应用性、综合能力等多方面的考核，所以采用总结性评价和综合性评价相结合的方式进行评价，结合学生的动手能力，独立分析解决问题的能力和创新精神，课程实践报告质量、仿真实现完整度，以及实践全过程的学习态度综合考评。成绩分优、良、中、及格和不及格五等。课程实践报告应独立完成，若发现课程实践报告内容雷同或抄袭，一经查实，均判为不及格。

每位同学可自行选择以下任意一个题目进行本课程实践，也可以参照以下题目自主调研某一单位的具体网络系统需求完成本课程实践。

五、评分标准

《计算机网络课程实践》评分标准 (两天独立完成版)

总分：100分

一、 课程实践报告 (75分)

- 需求分析 (10分)

  - 优秀 (9-10分): 准确、快速地识别并阐述了题目中的核心网络需求和关键约束条件。

  - 良好 (7-8分): 基本准确地识别了主要需求，分析了关键点。

  - 中等 (5-6分): 对核心需求的理解存在一些偏差或不够深入。

  - 及格 (3-4分): 仅罗列部分表面需求，缺乏有效提炼。

  - 不及格 (0-2分): 核心需求理解错误或缺失。

- 核心方案设计 (35分)

  - 网络逻辑拓扑设计 (10分):

    - 优秀: 拓扑结构清晰、简洁且能有效支撑核心需求，层次合理，关键设备明确。

    - 良好: 拓扑结构基本合理，能满足主要核心需求。

    - 中等: 拓扑结构存在一些不影响核心功能的小瑕疵或不够清晰。

    - 及格: 拓扑结构过于简单或存在一些影响核心功能的缺陷。

    - 不及格: 拓扑结构错误或无法满足核心需求。

  - IP地址与核心VLAN规划 (10分):

    - 优秀: IP规划清晰，核心VLAN划分（根据题目要求）准确合理，满足隔离与互通的基本需求，无明显冲突。

    - 良好: IP规划和核心VLAN划分基本正确。

    - 中等: IP规划或核心VLAN划分存在一些小错误或不够优化。

    - 及格: IP规划或核心VLAN划分存在明显错误。

    - 不及格: IP规划混乱或严重错误。

  - 关键技术应用与设备功能描述 (8分):

    - 优秀: 准确识别并阐述了实现核心功能所需的关键技术（如ACL、VPN、无线基本原理等），对核心设备应具备的功能有清晰描述。

    - 良好: 能识别主要关键技术并进行基本描述。

    - 中等: 对关键技术的理解或描述存在一些不足。

    - 及格: 关键技术识别不全或描述不清。

    - 不及格: 未能识别或错误描述关键技术。

  - 核心安全/冗余思路 (7分):

    - 优秀: 针对题目核心安全问题提出了清晰、有效的策略思路（如ACL逻辑、防火墙基本原则），对关键部分的冗余有合理的概念性规划。

    - 良好: 主要安全思路基本到位。

    - 中等: 安全思路存在一些疏漏。

    - 及格: 安全思路薄弱。

    - 不及格: 缺乏必要的安全考虑。

- 核心功能实现与关键配置说明 (15分)

  - 关键配置的思路与核心命令/逻辑 (10分):

    - 优秀: 对核心功能的配置思路描述清晰，关键配置命令（或逻辑伪代码）准确，能体现设计意图。

    - 良好: 配置思路基本清晰，核心配置命令/逻辑基本正确。

    - 中等: 配置思路或核心配置命令/逻辑存在一些错误或不清晰之处。

    - 及格: 配置思路混乱，核心配置命令/逻辑错误较多。

    - 不及格: 核心配置说明缺失或完全错误。

  - 实现步骤的逻辑性 (5分):

    - 优秀: 描述的核心实现步骤逻辑清晰、简洁。

    - 良好: 实现步骤基本清晰。

    - 中等: 实现步骤不够清晰。

    - 及格: 实现步骤混乱。

    - 不及格: 缺乏步骤描述。

- 核心功能测试与验证 (10分)

  - 测试用例的针对性 (5分):

    - 优秀: 测试用例设计能有效针对并验证方案中的核心功能和关键策略。

    - 良好: 测试用例能覆盖主要核心功能。

    - 中等: 测试用例不够全面或针对性不强。

    - 及格: 测试用例设计简单，难以有效验证核心功能。

    - 不及格: 缺乏有效的测试用例。

  - 测试结果的呈现与简要分析 (5分):

    - 优秀: 测试结果（关键截图）清晰呈现，能准确反映核心功能的实现情况，分析简明扼要。

    - 良好: 测试结果基本清晰，分析基本正确。

    - 中等: 测试结果呈现不清或分析不足。

    - 及格: 仅罗列部分测试结果，缺乏分析。

    - 不及格: 测试结果缺失或分析错误。

- 报告规范性与总结 (5分)

  - 文档结构与图表清晰度 (3分):

    - 优秀: 报告结构清晰，核心内容突出，图表（拓扑图、规划表）能有效辅助说明问题。

    - 良好: 报告结构基本清晰，图表基本规范。

    - 中等: 报告结构或图表存在一些影响理解的问题。

    - 及格: 报告结构混乱或图表质量不高。

    - 不及格: 报告随意，不符合基本规范。

  - 简要总结与反思 (2分):

    - 优秀: 总结能体现对实践过程核心收获与遇到的关键问题的反思。

    - 良好: 总结基本到位。

    - 中等: 总结较为简单。

    - 及格: 总结不完整。

    - 不及格: 无总结。

二、 仿真实现 (核心部分) (20分)

- 核心拓扑搭建的准确性 (10分):

  - 优秀: 仿真拓扑准确搭建了能够验证核心设计思想的最小可行网络环境，设备连接正确。

  - 良好: 仿真拓扑基本符合核心设计，少量非关键性差异。

  - 中等: 仿真拓扑与核心设计存在一些明显差异或错误。

  - 及格: 仿真环境搭建不完整或存在较多影响核心功能的错误。

  - 不及格: 未完成核心仿真环境搭建或与设计严重不符。

- 核心功能配置的有效性 (10分):

  - 优秀: 仿真中核心功能的配置准确无误，设计的核心功能（如VLAN间路由、关键ACL、VPN连通等）均能成功演示。

  - 良好: 主要核心功能能够在仿真中实现，少量次要配置有瑕疵。

  - 中等: 部分核心功能无法在仿真中实现或配置错误较多。

  - 及格: 仅能实现最基本连通性，大部分核心设计功能未在仿真中体现。

  - 不及格: 仿真配置完全错误，核心功能无法工作。

三、 独立思考与完成度 (5分)

- 优秀 (5分): 在有限时间内，高质量地完成了所有【核心】要求，报告和仿真体现出清晰的思路和解决关键问题的能力。

- 良好 (3-4分): 基本完成了所有【核心】要求，思路清晰，能解决大部分关键问题。

- 中等 (2分): 完成了大部分【核心】要求，但在某些关键点的理解或实现上存在不足。

- 及格 (1分): 完成了部分【核心】要求，整体完成度不高。

- 不及格 (0分): 未能完成大部分【核心】要求，或成果质量过低。

最终成绩构成：
最终成绩 = 课程实践报告得分 + 仿真实现得分 + 独立思考与完成度得分

评分侧重点说明：

- 重在理解与设计思路： 更看重学生是否理解了题目背后的网络原理和设计思想，并能将其清晰地体现在报告的设计方案中。

- 核心功能优先： 评分会向能够准确实现和验证核心功能的学生倾斜。

- 允许简化与取舍： 对于非核心的、过于复杂或耗时的部分，如果学生能在报告中进行合理的规划性描述或概念性分析，也会给予一定的认可，而不是仅仅因为没有在仿真中完美实现而扣分。

- 过程与结果并重（有限时间内）： 虽然时间短，但报告和仿真文件依然是评价的主要依据，它们能反映学生在过程中的思考和努力。

- 鼓励清晰表达： 即使方案不完美，清晰的文档和逻辑表达也能获得好评。

六、课程实践参考题目

题目一：某集团企业网

某集团为了加快信息化建设，新的集团企业网将建设一个以集团办公自动化、电子商务、业务综合管理、多媒体视频会议、远程通讯、信息发布及查询为核心，实现内、外沟通的现代化计算机网络系统。该网络系统是日后支持办公自动化、供应链管理以及各应用系统运行的基础设施，为了确保这些关键应用系统的正常运行、安全和发展，系统必须具备如下的特性：

（1）采用先进的网络通信技术完成集团企业网的建设，实现各分公司的信息化；

（2）在整个企业集团内实现所有部门的办公自动化，提高工作效率和管理服务水平；

（3）在整个企业集团内实现资源共享、产品信息共享、实时新闻发布；

（4）在整个企业集团内实现财务电算化；

（5）在整个企业集团内实现集中式的供应链管理系统和客户服务关系管理系统

【需求分析】

需求1: 采用先进的网络通信技术完成集团企业网的建设，实现各分公司的信息化。

分析1: 利用主流网络设备和成熟的网络技术（如以太网、TCP/IP协议簇）构建企业网。考虑使用层次化设计模型（核心层、汇聚层、接入层）。

需求2: 在整个企业集团内实现所有部门的办公自动化，提高工作效率和管理服务水平；

分析2: 既要实现部门内部的办公自动化，又要提高工作效率。网络规划设计应合理，建议采用多层结构。为保障不同部门业务的逻辑隔离和安全，建议根据部门划分VLAN，并配置VLAN间路由实现可控互访。

需求3: 在整个企业集团内实现资源共享、产品信息共享、实时新闻发布；

分析3: 部署文件服务器、Web服务器等，允许各部门按权限访问。

需求4: 在整个企业集团内实现财务电算化；

分析4: 财务数据敏感，需确保安全。建议为财务部门规划独立的VLAN，并使用ACL严格控制对财务系统服务器的访问，仅允许授权用户和设备接入。考虑使用端口安全等接入层安全技术。

需求5: 在整个企业集团内实现集中式的供应链管理系统和客户服务关系管理系统。

分析5: 关键业务系统服务器应部署在核心区域，确保高可用性和性能。

需求6: 在关键区域，网络链路故障时能够不影响网络使用。

分析6: 在核心层和汇聚层设备之间，以及关键服务器的连接上，采用链路冗余技术（如链路聚合）和设备冗余技术（如VRRP/HSRP），确保网络的高可用性。

【网络规划设计图】

【主要交付成果】

- 需求分析报告（核心）： 简述主要需求，分析关键技术点。

- 网络逻辑拓扑图（核心）： 清晰展示核心层、汇聚层、接入层的基本结构及主要设备。

- IP地址与VLAN规划方案（核心）： 清晰的VLAN划分（如按部门）及对应的IP子网规划。

- 核心设备（如三层交换机/路由器）的关键配置说明（核心）： 重点体现VLAN间路由、至少1-2条关键ACL策略的配置思路或核心命令。

- 仿真文件（核心）： 包含能够验证上述核心配置的简化网络拓扑。

- 核心功能测试结果与分析（核心）： 针对VLAN内通信、VLAN间受控访问（基于ACL）的测试截图与简要分析。

- 简要总结（核心）： 实践过程中的主要收获和遇到的问题。

【建议采用的关键技术】

- 层次化网络设计

- VLAN技术与VLAN间路由

- 访问控制列表 (ACL)

- 端口安全

- 链路聚合 (Link Aggregation)

- 热备份路由协议 (HSRP/VRRP)

- 动态路由协议 (如OSPF)

- 网络地址转换 (NAT)

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）快速理解需求： 阅读题目，明确集团网的核心需求（办公自动化、资源共享、部门隔离、基本安全）。

  - （必须）绘制初步拓扑图： 手绘或使用绘图工具画出三层网络架构草图。

  - （必须）VLAN与IP规划： 根据部门（如销售、技术、财务）进行VLAN划分，规划IP子网。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真环境搭建 (约3-4小时)

  - （必须）安全策略思考： 思考至少1-2个关键的ACL需求（例如，财务部与其他部门的隔离）。

  - （可选）设备选型思考： 简要思考核心交换机、接入交换机需要具备哪些基本功能（支持VLAN、ACL、路由）。

  - （必须）搭建基础仿真环境： 在Packet Tracer中搭建简化的三层网络拓扑，放置核心交换机、接入交换机和少量PC代表不同VLAN。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）VLAN与Trunk配置： 在交换机上创建VLAN，配置Trunk链路。

  - （必须）VLAN间路由配置： 在核心交换机（或路由器）上配置VLAN间路由。

  - （必须）核心ACL配置： 配置1-2条关键ACL策略，验证部门间的访问控制。

  - （必须）基本连通性测试： 测试VLAN内PC的连通性。

  - （必须）ACL策略测试： 测试ACL是否按预期工作，截图记录。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理拓扑图、IP/VLAN规划表。

  - （必须）撰写需求分析、方案设计（简述）、关键配置说明（附核心命令或配置思路）。

  - （必须）整理测试结果截图并进行简要分析。

  - （必须）撰写实践总结。

  - （可选）思考冗余设计： 如时间允许，可以思考链路聚合或网关冗余的概念，并在报告中简述思路（不强求仿真实现）。

题目二：高校校园网

某高校共有：

- 教学楼2幢（均为11层），每层有教室20间，每个教室布设信息点1个。

- 实验大楼1幢（13层），每层有实验室12间，每个实验室布设信息点4个，13层为计算机中心，布设信息点500个。

- 行政大楼1幢（8层），每层有办公室10间，每间办公室布设5个信息点。第三层为网络中心，有4间办公室和一间大机房，每间办公室布设12个信息点，大机房布设信息点100个，并通过两根光纤分别接入教育网和电信网并接入Internet。

- 学生宿舍楼8幢（11层），每层有24间房间，每间布设信息点6个。

- 食堂2幢（均为3层），1、2楼为餐厅，布设信息点5个，3楼为5间管理办公室，每个办公室布设信息点2个。

- 图书馆1幢（5层），1-4层每层有办公室或阅览室8间，每间布设信息点2个，5层为电子阅览室，布设信息点200个。

- 体育馆1幢，布设信息点10个。

应用系统支持：教务管理系统，学校网站和各部门网站，办公自动化系统，一卡通系统，图书馆应用系统（位于图书馆5楼），电子邮件服务器，DNS服务器，学生宿舍上网计费系统。除图书馆应用系统外，所有服务器均安装于网络中心。

网络安全支持：防火墙，防病毒系统网络版，入侵检测系统，安全审计系统。

【需求分析】

- 教学区网络需求:

  - 需求：教学楼、实验楼需覆盖有线网络，满足日常教学、实验需求。计算机中心作为核心计算资源池，信息点密集。

  - 分析：考虑教学、实验对网络稳定性和带宽的需求。计算机中心需高速接入核心网络。不同院系或实验室可能需要逻辑隔离（VLAN）。

- 行政办公网络需求:

  - 需求：行政大楼办公网络，支持日常办公、行政管理系统访问。网络中心位于行政大楼，是全校网络核心枢纽。

  - 分析：行政数据具有一定敏感性，需与教学、学生网络进行安全隔离。网络中心需高可靠、高性能设计，承载全校流量。双ISP接入需考虑负载均衡与冗余。

- 学生生活区网络需求:

  - 需求：宿舍楼、食堂、图书馆、体育馆等区域网络覆盖，满足学生上网、图书馆资源访问、一卡通消费等需求。宿舍上网需计费。

  - 分析：学生宿舍信息点密度高，并发用户多，流量大，需考虑带宽管理和上网行为审计。图书馆电子阅览室也是高密度区域。一卡通系统需保证交易安全与实时性。

- 应用系统支撑需求:

  - 需求：各类应用系统（教务、网站、OA、一卡通、图书馆、邮件、DNS、计费）稳定运行，服务器集中部署于网络中心（图书馆应用除外）。

  - 分析：服务器区需要专门的网络规划，包括高速接入、安全防护、冗余备份。DNS、邮件等基础服务需高可用。

- 网络安全需求:

  - 需求：部署防火墙、防病毒、IDS、安全审计系统，保障校园网整体安全。

  - 分析：需在互联网出口、服务器区、不同安全域边界部署安全设备。防病毒系统需覆盖服务器和客户端。IDS和安全审计系统用于威胁检测和事后追溯。

- 整体性能与扩展性需求:

  - 需求：校园网主干带宽高，能满足未来几年发展需求，易于扩展。

  - 分析：采用层次化设计，核心层万兆，汇聚层万兆/千兆，接入层千兆到桌面。预留端口和带宽升级空间。

【网络规划设计图】

（学生根据需求绘制详细拓扑图，包括核心、汇聚、接入各层，以及主要楼宇和服务器区的连接）

【主要交付成果】

- 需求分析报告（核心）： 简述校园网主要功能区域（如教学区、办公区、宿舍区）的网络需求。

- 校园网逻辑拓扑图（核心）： 清晰展示核心层、汇聚层（至少一个典型汇聚区域）、接入层的基本结构。

- IP地址与VLAN规划方案（核心）： 针对不同区域（如教学VLAN、办公VLAN、学生VLAN）的VLAN划分及IP子网规划。

- 核心区域与典型汇聚区域的关键配置说明（核心）： 体现VLAN间路由、以及针对不同区域的访问控制策略（ACL）的配置思路或核心命令。

- 仿真文件（核心）： 包含网络中心、一个典型教学楼（或宿舍楼）的简化网络拓扑。

- 核心功能测试结果与分析（核心）： 不同VLAN区域间的连通性（或受控访问）测试截图与简要分析。

- 简要总结（核心）。

【建议采用的关键技术】

- 层次化网络设计（核心层、汇聚层、接入层）

- VLAN技术与VLAN间路由

- 链路聚合技术（Eth-Trunk/Port-Channel）

- 生成树协议 (STP/RSTP/MSTP)

- 动态路由协议 (如OSPF)

- 网络地址转换 (NAT/PAT)

- DHCP服务

- DNS服务

- 访问控制列表 (ACL)

- 防火墙技术

- 入侵检测/防御系统 (IDS/IPS)

- 无线网络技术 (WLAN) 可作为扩展考虑，如公共区域Wi-Fi覆盖

- 网络管理与监控 (SNMP)

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）明确核心需求： 理解校园网多区域、多用户类型的特点，以及对网络隔离和统一出口的需求。

  - （必须）绘制校园网简化拓扑： 重点体现核心、一个教学区汇聚、一个宿舍区汇聚的结构。

  - （必须）VLAN与IP规划： 为教学、办公、学生等区域规划VLAN和IP。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真搭建 (约3-4小时)

  - （必须）访问控制策略思考： 例如，学生区与办公区、教学区的访问权限。

  - （必须）搭建仿真环境： 搭建包含核心交换机、一个汇聚交换机（代表教学区）、若干接入交换机和PC的简化模型。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）VLAN、Trunk、VLAN间路由配置。

  - （必须）DHCP服务配置（可选，或手动配置IP）。

  - （必须）配置ACL实现区域间的访问控制。

  - （必须）测试不同VLAN区域的连通性和访问控制效果。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理文档，撰写报告核心内容。

  - （可选）思考无线覆盖： 如时间允许，可在报告中简述校园无线覆盖的规划思路（不强求仿真）。

题目三：医院局域网

某医院需建设两个相互独立的网络：一个为内部网络，用于医务管理系统；一个为信息网络，连接Internet。每间房间至少布设两个信息点，一个为内部网，一个为信息网。

- 门诊大楼1幢（11层），一楼为挂号、药房、收费等10个窗口科室，每个科室布设两个信息点，大厅安装5台服务器终端，一台用于大屏幕显示，4台为触摸屏式医务服务导航。2至11楼为诊断科室，每层楼有20间科室，每间科室布设2个信息点。

- 病房大楼1幢（11层），每层有40间病房，4间值班室，每间值班室布设两个信息点，每间病房布设一个信息网的信息点。

- 行政大楼1幢（7层），每层10个办公室，每间办公室布设两个信息点。网络中心位于大楼一层，机房布设20个信息点。

应用系统支持：医院对外发表信息的网站，内部网络的医务管理系统，并配备磁盘阵列和数据备份系统。

网络安全支持：配备防火墙，防病毒系统网络版，上网行为管理系统。

【需求分析】

- 双网物理隔离需求:

  - 需求：内部医务管理网 (内网) 与对外信息网 (外网) 物理隔离。

  - 分析：这是核心安全要求。两套网络应有独立的布线、交换设备。网络中心可能需要为两网分别设置机柜区域。

- 门诊大楼网络需求:

  - 需求：支持窗口业务、科室诊疗、自助服务、信息展示。

  - 分析：窗口科室对内网（医务系统）访问频繁。自助服务终端和信息展示屏接入外网。科室医生工作站需同时接入内网（HIS/LIS/EMR）和外网（查阅资料）。

- 病房大楼网络需求:

  - 需求：值班室接入双网，病房接入外网（供病人或家属使用，或未来移动医疗设备）。

  - 分析：值班室医生护士工作站需求与门诊科室类似。病房外网接入需考虑带宽和安全管理。

- 行政大楼网络需求:

  - 需求：支持行政办公，网络中心承载两网核心设备。

  - 分析：行政办公人员可能需要访问内网（部分办公系统）和外网。网络中心是两网核心，物理安全和环境至关重要。

- 应用系统支撑需求:

  - 需求：医务管理系统（内网）、医院网站（外网）、存储与备份（内网核心数据）。

  - 分析：医务管理系统服务器部署在内网核心，需高可用、高性能。网站服务器部署在外网DMZ区。磁盘阵列和备份系统保障内网核心数据安全。

- 网络安全需求:

  - 需求：内外网边界部署防火墙，内网部署防病毒，外网需上网行为管理。

  - 分析：外网出口防火墙保护外网服务器及内部用户上网安全。内网与外网若有严格控制的数据交换需求（通常不推荐，但若有，需通过防火墙实现）。上网行为管理用于规范外网用户行为，审计日志。

【网络规划设计图】

（学生绘制两张独立的拓扑图，分别对应内网和外网，或在一张图中清晰区分）

【主要交付成果】

- 需求分析报告（核心）： 强调内网（医务）与外网（信息）物理/逻辑隔离的核心需求。

- 内外网隔离拓扑图（核心）： 清晰展示内网、外网的逻辑结构，以及它们之间的隔离方式（如通过防火墙或完全独立的物理链路）。

- IP地址与VLAN规划方案（核心）： 为内网和外网分别规划独立的IP子网和必要的VLAN。

- 核心隔离配置说明（核心）： 如果采用逻辑隔离（如防火墙），需说明关键的防火墙策略或ACL思路；如果物理隔离，则强调其设计。

- 仿真文件（核心）： 包含能够验证内外网隔离的简化拓扑（例如，内网一台服务器一台PC，外网一台服务器一台PC，中间有隔离设备或清晰的物理分离）。

- 核心功能测试结果与分析（核心）： 严格验证内网无法直接访问外网，外网无法直接访问内网（除非有明确的、通过防火墙策略允许的极少数例外）的测试截图与分析。

- 简要总结（核心）。

【建议采用的关键技术】

- 物理隔离（核心原则）

- 层次化网络设计 (分别应用于内外网)

- VLAN技术 (用于内外网内部的部门/功能划分)

- 防火墙技术 (内外网边界，DMZ区设计)

- 网络存储技术 (SAN/NAS，用于医务数据)

- 数据备份与恢复方案

- 上网行为管理系统

- 防病毒网关与客户端方案

- [可选] 内网若有无线需求（如移动查房），需考虑无线安全。

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）明确核心需求： 内外网的严格隔离。

  - （必须）绘制内外网隔离拓扑草图： 考虑是物理隔离还是逻辑隔离。

  - （必须）内外网独立IP规划： 确保IP段不冲突。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真搭建 (约3-4小时)

  - （必须）隔离策略设计： 如果逻辑隔离，详细思考防火墙策略或ACL规则。

  - （可选）思考服务器部署： 医务管理系统在内网，医院网站在外网DMZ区的概念。

  - （必须）搭建仿真环境：

    - 若物理隔离：搭建两个完全独立的简单网络。

    - 若逻辑隔离：搭建包含防火墙（或路由器充当）连接内外网的简化拓扑。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）内外网基本配置： 配置PC和服务器IP。

  - （必须）隔离配置： 如果是逻辑隔离，在防火墙/路由器上配置严格的ACL或安全策略。

  - （必须）严格测试隔离效果： 从内网ping外网（不通），反之亦然。如果DMZ区有网站服务器，测试外网PC访问网站，内网PC不能访问（除非策略允许）。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理文档，撰写报告核心内容。

  - （可选）数据安全思考： 如时间允许，可在报告中简述内网数据备份的重要性。

题目四：多校区局域网

某大学共有两个校区：主校区和分校区，现用VPN方式将两个校区的网络连接成一个局域网，两个校区均通过主校区两根光纤分别接入教育网和电信公网并接入Internet。

一、主校区

- 教学楼2幢（11层），每层有教室20间，每个教室布设信息点1个。

- 实验大楼1幢（7层），每层有实验室12间，每个实验室布设信息点4个，7层为计算机中心，布设信息点300个。

- 行政大楼1幢（5层），每层有办公室10间，每间办公室布设5个信息点。第5层为网络中心，有2间办公室和一间大机房，每间办公室布设12个信息点，大机房布设信息点100个，并通过一根光纤通过电信公网接入Internet，一根光纤接入教育网。一根光纤通过VPN设备与其他校区连接。

- 学生宿舍楼4幢（11层），每层有24间房间，每间布设信息点6个。

- 食堂1幢（3层），1、2楼为餐厅，布设信息点5个，3楼为3间管理办公室，每个办公室布设信息点2个。

- 图书馆1幢（5层），1-4层每层有办公室或阅览室8间，每间布设信息点2个，5层为电子阅览室，布设信息点100个。

- 体育馆1幢，布设信息点10个。

应用系统支持：教务管理系统，学校网站和各部门网站，办公自动化系统，一卡通系统，图书馆应用系统（位于图书馆5楼），电子邮件服务器，DNS服务器，学生宿舍上网计费系统。除图书馆应用系统外，所有服务器均安装于网络中心。

网络安全支持：防火墙，防病毒系统网络版，入侵检测系统，安全审计系统。

二、分校区

- 教学楼1幢（11层），每层有教室20间，每个教室布设信息点1个。

- 实验大楼1幢（5层），每层有实验室12间，每个实验室布设信息点4个，[此处原文为7层计算机中心，与楼层数5层矛盾，假定为笔误，调整为5层] 5层为计算机中心，布设信息点300个。

- 行政大楼1幢（7层），每层有办公室5间，每间办公室布设5个信息点。第1层有两间为网络机房，所有楼栋的网络汇聚于该机房，并通过一根光纤通过VPN设备与主校区连接。6-7层为计算机机房兼电子阅览室，每层布设信息点100个。

- 学生宿舍楼4幢（7层），每层有24间房间，每间布设信息点6个。

- 食堂1幢（3层），1、2楼为餐厅，布设信息点5个，3楼为5间办公室，每个办公室布设信息点2个。

- 体育馆1幢，布设信息点10个。

【需求分析】

- 多校区互联需求:

  - 需求：主校区与分校区通过VPN互联，形成统一逻辑局域网。所有Internet访问通过主校区出口。

  - 分析：VPN是核心技术，需考虑VPN类型（如IPSec VPN）、带宽、可靠性。主校区出口集中管理，但也形成单点瓶颈，需考虑出口带宽和冗余。

- 主校区网络需求: (与题目二类似，但需突出其作为全网出口和核心服务中心的角色)

  - 教学、实验、行政、学生生活区网络覆盖。

  - 网络中心承载全校核心设备、服务器及双ISP出口。VPN网关也部署在此。

  - 分析：主校区核心网络压力更大，对性能、可靠性要求更高。

- 分校区网络需求:

  - 教学、实验、行政、学生生活区网络覆盖。

  - 分校区网络汇聚点通过VPN连接到主校区。

  - 分析：分校区内部网络设计可参照主校区，但其出口依赖与主校区的VPN连接。需考虑VPN链路故障时的影响。

- 统一应用系统支撑需求:

  - 需求：两校区用户均能访问部署在主校区网络中心的各类应用系统。

  - 分析：需保证VPN链路的稳定性和足够的带宽，以支持跨校区应用访问。IP地址规划需全网统一，避免冲突。

- 统一网络安全需求:

  - 需求：主校区部署防火墙、IDS等安全设备，为全网提供安全防护。

  - 分析：分校区用户的上网行为也受主校区安全策略管控。需考虑VPN隧道的安全性。

- IP地址与路由规划需求:

  - 需求：两校区IP地址统一规划，避免冲突，路由策略需支持跨校区访问和统一出口。

  - 分析：采用统一的内部路由协议（如OSPF），主校区向分校区发布默认路由。

【网络规划设计图】

（学生绘制包含主校区、分校区以及它们之间VPN连接的整体拓扑图。主校区和分校区内部可采用层次化结构展示。）

【主要交付成果】

- 需求分析报告（核心）： 强调多校区VPN互联及统一出口的核心需求。

- 多校区互联逻辑拓扑图（核心）： 清晰展示主校区、分校区以及它们之间通过VPN连接的结构。

- 全网统一IP地址规划简案（核心）： 主校区和分校区IP段不冲突，基本VLAN划分。

- VPN连接配置说明（核心）： 重点体现VPN隧道建立的关键配置思路或核心命令（如IPSec参数选择、隧道接口配置）。

- 仿真文件（核心）： 包含主校区、分校区各一台路由器（作为VPN网关）和少量PC，通过模拟WAN连接并建立VPN隧道。

- 核心功能测试结果与分析（核心）： 验证VPN隧道是否成功建立，分校区PC能否通过VPN访问主校区资源（或ping通主校区某内部地址）的测试截图与分析。

- 简要总结（核心）。

【建议采用的关键技术】

- VPN技术 (IPSec VPN Site-to-Site)

- 层次化网络设计 (应用于各校区内部)

- VLAN技术与VLAN间路由

- 动态路由协议 (如OSPF，用于全网路由统一)

- 网络地址转换 (NAT/PAT，在主校区出口)

- 防火墙技术

- DHCP、DNS服务 (可考虑主校区集中提供，或分校区本地提供部分服务)

- 链路聚合、HSRP/VRRP (在关键节点)

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）明确核心需求： VPN互联，统一出口。

  - （必须）绘制多校区VPN连接拓扑草图。

  - （必须）规划主、分校区IP段，确保不冲突。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真搭建 (约3-4小时)

  - （必须）VPN技术选型与参数思考： 简要考虑IPSec VPN的基本参数（加密、认证）。

  - （可选）路由规划思考： 如何使两校区通过VPN互通（静态路由或简单动态路由）。

  - （必须）搭建仿真环境： 两个路由器（VPN网关），通过一个Cloud或串行链路模拟WAN，每个路由器后接一个交换机和1-2台PC。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）路由器基本接口配置。

  - （必须）IPSec VPN隧道配置： 完成两端VPN网关的隧道协商参数配置。

  - （必须）路由配置： 配置静态路由或简单OSPF，使VPN隧道两端内网可达。

  - （必须）测试VPN隧道状态和跨校区连通性。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理文档，撰写报告核心内容。

  - （可选）统一出口NAT思考： 如时间允许，可在报告中简述主校区出口NAT的配置思路。

题目五：中等企业网络

某企业总部由5栋搂组成，并在外地有两个办事处。总部需求：

- 管理办公楼（三层）1栋：每层8间办公室，一楼为销售部，二楼为工程部，每个房间布设8个信息点。三楼有三间厂长办公室，每间布设两个信息点；一间会议室布设4个信息点。一间网络机房布设20个信息点，安装WWW服务器一台用来对外发布产品信息，安装一台电子邮件服务器，企业管理服务器两台（一台为备份服务器），VPN设备一台，防火墙一台，广域网接入路由器一台，内部核心交换机一台。

- 生产车间三栋，均为大面积单层厂房：每栋布设20个信息点，安装企业管理服务器一台，并配备无线局域网。

- 库房1栋（二层）：每层布设信息点4个，安装企业管理服务器一台。

应用系统支持：总部与外地办事处均用VPN设备连接，组成虚拟局域网。总部通过接入路由器接入Internet。需安装企业管理软件系统。

网络安全支持：有较高级别的网络安全需求，配备必要的管理软件对内部主机上网行为进行管理。

【需求分析】

- 总部内部网络需求:

  - 管理办公楼：部门划分清晰，信息点密度较高，网络机房是核心。

  - 生产车间：有线信息点用于固定设备，无线网络覆盖生产区域，支持移动设备或数据采集。每车间有本地管理服务器。

  - 库房：少量有线信息点，本地管理服务器。

  - 分析：各楼宇功能不同，需区别规划。办公楼按部门划分VLAN。生产车间无线覆盖是重点，需考虑AP部署、认证、安全。本地服务器的存在可能为了减少对总部核心服务器的依赖或提高本地响应速度。

- 多点VPN互联需求:

  - 需求：总部与两个外地办事处通过VPN组成虚拟局域网。

  - 分析：总部VPN网关需支持多条VPN隧道。办事处也需要VPN客户端或小型VPN网关。需考虑VPN的带宽和稳定性。

- 应用系统与服务器部署需求:

  - 需求：WWW服务器（外网访问）、邮件服务器、企业管理服务器（主备，部分车间库房有本地副本）。

  - 分析：WWW服务器应部署在DMZ区。邮件服务器可部署在DMZ或内部（需相应防火墙策略）。企业管理服务器主备在总部核心，本地服务器可能与主服务器同步数据。

- 网络安全需求:

  - 需求：较高级别安全，防火墙，内部主机上网行为管理。

  - 分析：防火墙保护Internet出口和DMZ区。上网行为管理系统用于规范员工上网，审计日志。内部各VLAN间需ACL控制。生产网络与办公网络可能需要隔离。

- 无线网络需求:

  - 需求：生产车间无线覆盖。

  - 分析：需进行无线勘测（模拟），规划AP数量和位置，选择合适的无线安全机制（WPA2/3-Enterprise）。

【网络规划设计图】

（学生绘制包含总部各楼宇、网络机房、生产车间无线覆盖示意、以及与办事处VPN连接的整体拓扑图。）

【主要交付成果】

- 需求分析报告（核心）： 简述总部办公楼、生产车间（含无线）、远程办事处VPN的核心需求。

- 企业网络逻辑拓扑图（核心）： 清晰展示总部核心、办公区、生产车间（含AP示意）、VPN连接。

- IP地址与VLAN规划方案（核心）： 为办公VLAN、生产VLAN（有线/无线）、VPN规划IP。

- 无线网络基本配置说明（核心）： SSID、简单安全（WPA2-PSK）的配置思路。

- VPN连接配置说明（核心）： 总部与一个办事处VPN连接的关键配置思路或核心命令。

- 仿真文件（核心）： 总部包含核心交换、一个办公区接入、一个生产车间无线AP和客户端、一个VPN路由器。模拟一个远程办事处VPN接入。

- 核心功能测试结果与分析（核心）： 无线客户端接入网络、VPN隧道建立及远程访问总部某资源的测试截图与分析。

- 简要总结（核心）。

【建议采用的关键技术】

- VPN技术 (IPSec Site-to-Site 或 Remote Access VPN)

- 层次化网络设计

- VLAN技术与VLAN间路由

- 无线局域网 (WLAN) 技术 (IEEE 802.11系列, WPA2/3-Enterprise, RADIUS认证)

- 防火墙技术与DMZ区设计

- 动态路由协议 (如OSPF)

- 上网行为管理系统 (概念性)

- 服务器冗余与备份 (概念性)

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）明确核心需求： 办公网络、生产无线、VPN远程接入。

  - （必须）绘制企业网络拓扑草图。

  - （必须）IP与VLAN规划。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真搭建 (约3-4小时)

  - （必须）无线方案思考： SSID、安全机制。

  - （必须）VPN方案思考： 总部VPN网关，办事处接入。

  - （必须）搭建仿真环境： 总部核心、办公接入、生产无线AP+客户端、VPN路由器。模拟办事处VPN。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）总部VLAN、路由配置。

  - （必须）无线AP配置SSID和WPA2-PSK。无线客户端连接测试。

  - （必须）配置总部与一个办事处的IPSec VPN隧道。

  - （必须）测试VPN连通性和远程访问。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理文档，撰写报告核心内容。

  - （可选）服务器部署思考： 如DMZ区的WWW服务器，可在报告中规划。

题目六：某高级酒店网络

某酒店为21层大楼，需建立两个局域网：用户网络和管理网络。

一、用户网络：

- 3层-21层楼为客房，每层楼有客房30间，每间布设信息点一个。一楼大厅布设信息点10个，全楼实现无线局域网覆盖。

- 安装PPP计费认证服务器，防火墙，网络监控日志服务器，流量管理网关，无线接入管理系统等。

- 用户网络配备5个静态IP地址，通过NAT方式，百兆光纤接至ISP接入Internet。

- 一楼大厅布设信息点10个，一楼三个大会议室及一个茶餐厅实现无线局域网覆盖。

二、管理网络：

- 管理网络必须与用户网络采用安全措施隔离，管理网络可以访问用户网络，用户网络不能访问管理网络。

- 2层楼为管理区，共有10间办公室，每间办公室布设信息点4个。

- 网络机房位于2层，布设信息点50个，同时连接用户网络和管理网络，并进行隔离。除安装用户网络的设备外，还安装管理网络的酒店管理服务器和管理软件。安装WWW网站服务器一台，提供网络预订客房功能。

- 一楼总服务台布设信息点4个，每层楼的服务台布设信息点一个。

- 一楼三个大会议室及一个茶餐厅各布设信息点两个。

- 示例VLAN规划：4个部门分别划分到VLAN100, VLAN101, VLAN102, VLAN103。服务群划分到VLAN104。网段分别为192.168.100.0/24, 192.168.101.0/24, 192.168.102.0/24, 192.168.103.0/24, 192.168.104.0/24。

- 示例公网IP使用：VLAN100/101使用99.1.1.3-99.1.1.5，VLAN102/103使用99.1.1.6-99.1.1.8。FTP服务器内网193.168.104.252，公网99.1.1.11。Web服务器内网192.168.104.254，公网99.1.1.9。Mail服务器内网192.168.104.253，公网99.1.1.10。允许内网用户使用内部IP访问服务器。

- 示例设备：RG-3760为核心设备（双核心冗余），RG-S2126G为接入交换机。RG-S2126-1为VLAN100和VLAN101的接入设备，RG-S2126-2为VLAN102和VLAN100/VLAN103的接入设备。RG-RSR20路由器接入ISP线路。

- 示例高级特性：两核心设备链路聚合，RSTP协议（RG-3760-1为根），为提高接口的收敛速度需要配置边缘端口。端口安全（限制MAC数，违规shutdown），VLAN101/103限制连接数为2。

【需求分析】

- 双网隔离与互访控制需求:

  - 需求：用户网络（客房、公共区域）与管理网络（办公、酒店系统）严格隔离。管理网络可单向访问用户网络资源（如有必要），用户网络绝对不能访问管理网络。

  - 分析：这是核心安全要求。需通过防火墙或三层交换机ACL实现。

- 用户网络需求:

  - 客房有线接入，全楼无线覆盖（客房、大厅、会议室、茶餐厅）。

  - 上网需认证计费（PPP服务器）。

  - 配备防火墙、流量管理、日志监控。

  - 分析：无线覆盖是重点，需规划AP点位、信道、认证。PPP认证计费系统集成。流量管理保证带宽公平。

- 管理网络需求:

  - 办公区有线接入。

  - 部署酒店管理服务器、WWW预订服务器。

  - 网络机房是两网交汇和核心设备所在地。

  - 分析：酒店管理系统是核心业务，需保证其稳定性和安全性。WWW预订服务器面向公网，应部署在DMZ区。

- 服务器部署与发布需求:

  - 需求：WWW预订服务器对外提供服务。FTP、Mail服务器（虽然题目中给了示例，但酒店场景下FTP/Mail服务器的必要性可商榷，可作为可选）。

  - 分析：对外服务器需通过NAT进行端口映射，使用公网IP。

- 网络可靠性与安全需求:

  - 需求：核心设备冗余，链路聚合，端口安全。

  - 分析：这些是提高网络稳定性和接入层安全的重要手段。

【网络规划设计图】

（学生绘制包含用户网络、管理网络、DMZ区、网络机房、无线覆盖示意、以及与ISP连接的整体拓扑图。）

【主要交付成果】

- 需求分析报告（核心）： 简述用户网络与管理网络隔离的核心需求，以及无线覆盖需求。

- 酒店网络逻辑拓扑图（核心）： 清晰展示用户网络、管理网络、DMZ区（如有）、核心隔离设备（防火墙或三层交换机）。

- IP地址与VLAN规划方案（核心）： 为用户网络（客房/公共无线）、管理网络、DMZ规划VLAN和IP。

- 核心隔离配置说明（核心）： 重点体现用户网络与管理网络隔离的ACL或防火墙策略配置思路或核心命令。

- 仿真文件（核心）： 包含能够验证双网隔离的简化拓扑（少量用户PC、管理PC、隔离设备）。

- 核心功能测试结果与分析（核心）： 验证用户网络无法访问管理网络，管理网络（如有必要）单向访问用户网络特定资源的测试截图与分析。

- 简要总结（核心）。

【建议采用的关键技术】

- VLAN技术与严格的ACL/防火墙策略（实现双网隔离）

- 无线局域网 (WLAN) 技术 (AC+Fit AP架构，Portal认证或与PPP结合)

- PPP/PPPoE认证计费系统

- 网络地址转换 (NAT/PAT) 与端口映射

- 防火墙技术与DMZ区设计

- 核心设备冗余 (如VRRP/HSRP) 与链路聚合

- 端口安全

- 生成树协议 (RSTP/MSTP)

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）明确核心需求： 用户网络与管理网络的严格隔离，无线覆盖。

  - （必须）绘制双网隔离拓扑草图。

  - （必须）VLAN与IP规划： 用户VLAN、管理VLAN、可能的DMZ VLAN。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真搭建 (约3-4小时)

  - （必须）隔离策略设计： 详细思考如何通过ACL或防火墙策略实现单向或完全隔离。

  - （可选）无线AP部署思考： 简要规划AP在公共区域的覆盖思路（不强求详细点位）。

  - （必须）搭建仿真环境： 包含核心隔离设备（路由器/防火墙/三层交换机），分别连接代表用户网络和管理网络的交换机和PC。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）VLAN、SVI/子接口配置（如果用三层交换机做隔离）。

  - （必须）核心ACL或防火墙策略配置： 实现双网隔离。

  - （可选）无线AP基本配置： 配置SSID和简单安全（如WPA2-PSK）。

  - （必须）严格测试隔离策略： 从用户网络ping管理网络（不通），反向测试（根据策略）。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理文档，撰写报告核心内容。

  - （可选）用户认证思考： 如时间允许，可在报告中简述Portal认证或与酒店系统集成的思路（不强求仿真）。

题目七：网吧

规划设计一个拥有200个机位的网吧。

要求从以下几个方面进行设计：

- 需求分析（目的、特点、策略）

- 网络规划设计

① 结构选型（拓扑结构）

② Internet接入

③ 硬件选择（型号、配置）

④ 软件选择（系统软件、管理软件、应用软件）

⑤ 传输介质

- 可行性论证

① 传输速度

② 用户接口（客户机、操作系统、应用软件、协议）

③ 管理能力（技术、安全）

④ 投资费用（软件、硬件、安装、布线、培训、维护等）

⑤ 成本回收等

【需求分析】

- 目的： 为顾客提供高速、稳定的上网服务，支持各类网络游戏、影音娱乐、社交应用。同时，确保网络易于管理、安全可靠，符合相关法规要求（如实名制、内容过滤）。

- 特点：

  - 高并发用户：200个机位可能同时在线。

  - 高带宽消耗：网络游戏、高清视频、直播等对带宽要求高。

  - 低延迟要求：网络游戏对延迟非常敏感。

  - 安全性：防范ARP欺骗、DDoS攻击、病毒传播，保护用户账号安全。

  - 易管理性：客户机统一管理、软件更新、故障排除、计费管理。

- 策略：

  - 采用高性能网络设备，保证足够出口带宽和内部交换能力。

  - 实施有效的流量控制和QoS策略，优先保障游戏等关键应用。

  - 部署专业的网吧管理软件，实现计费、客户机管理、内容过滤等功能。

  - 考虑网络冗余和快速故障恢复能力。

【网络规划设计】

- 结构选型（拓扑结构）：

  - 采用星型或扩展星型拓扑结构。

  - 核心层：高性能三层交换机或路由器（带交换模块）。

  - 接入层：多台百兆/千兆接入交换机，每台连接一定数量的客户机。建议千兆到桌面。

- Internet接入：

  - 选择高带宽的商业光纤接入，如100Mbps或更高，考虑双线接入（不同ISP）实现负载均衡和冗余。

  - 出口路由器需具备NAT、防火墙、流控功能。

- 硬件选择：

  - 核心交换机/路由器： 高背板带宽、高包转发率，支持VLAN、ACL、QoS、路由协议。

  - 接入交换机： 千兆端口，足够的端口密度，支持VLAN。

  - 服务器： 计费管理服务器、游戏更新服务器（可选，用于本地缓存热门游戏）、无盘系统服务器（如果采用无盘方案）。服务器配置需满足并发需求。

  - 客户机： 满足主流游戏和应用需求的配置（CPU、内存、显卡、显示器）。

  - 防火墙/行为管理网关： 专用硬件设备或高性能路由器集成。

- 软件选择：

  - 操作系统： 客户机（Windows主流版本），服务器（Windows Server或Linux）。

  - 网吧管理软件： 集成计费、客户机远程管理（开关机、还原、软件分发）、实名认证、内容过滤、流量监控等功能。

  - 应用软件： 主流网络游戏、办公软件、影音播放器、浏览器等。

  - 安全软件： 客户端防病毒软件，服务器安全加固。

- 传输介质：

  - 服务器到核心交换机、核心到接入交换机之间建议使用光纤或Cat6a/Cat7铜缆（短距离）。

  - 接入交换机到客户机使用Cat5e或Cat6超五类/六类双绞线。

【可行性论证】

- 传输速度：

  - 内部网络：千兆到桌面，核心万兆（或多千兆链路聚合），确保内部数据交换无瓶颈。

  - Internet接入：至少100Mbps，通过流控和QoS保障关键应用。

- 用户接口：

  - 客户机：配置主流硬件，安装正版Windows系统，预装常用应用和游戏。

  - 协议：TCP/IP协议栈。

- 管理能力：

  - 技术： 网吧管理软件实现集中管理，简化维护。

  - 安全： 防火墙、行为管理网关、内容过滤、ARP防护、客户端安全软件。定期更新补丁。监控网络流量，及时发现异常。

- 投资费用估算（需学生自行调研并列出概算）：

  - 硬件：网络设备、服务器、客户机、外设、布线材料。

  - 软件：操作系统授权、网吧管理软件授权、应用软件授权（部分）。

  - 安装与布线：施工费用。

  - 培训：员工操作培训。

  - 维护：备件、人力成本。

- 成本回收估算（需学生结合当地市场情况进行分析）：

  - 收入来源：上网费、会员费、商品销售（饮料零食）。

  - 支出：电费、网费、房租、人工、软硬件折旧。

  - 分析上座率、平均消费等，估算回收周期。

【网络规划设计图】

（学生绘制包含出口路由器、防火墙/行为管理网关、核心交换机、接入交换机、各类服务器、客户机区域的拓扑图。）

【主要交付成果】

- 需求分析与可行性简述（核心）： 网吧主要网络需求（高速上网、游戏）、基本安全和管理需求。

- 网吧网络逻辑拓扑图（核心）： 清晰展示出口、核心交换、接入交换、客户机区域。

- IP地址规划方案（核心）： 客户机IP段、可能的管理/服务器IP段。

- 核心网络设备功能描述与选型理由（核心）： 描述出口路由器、核心交换机、接入交换机应具备的核心功能。

- 仿真文件（核心）： 包含出口、核心、1-2台接入交换机和少量代表客户机的PC。

- 核心功能测试结果与分析（核心）： 客户机获取IP、访问Internet（模拟）的测试截图与分析。

- 简要总结（核心）。

【建议采用的关键技术】

- 高性能交换与路由技术

- 网络地址转换 (NAT)

- 防火墙与行为管理技术

- 流量控制 (QoS)

- VLAN技术 (可选，用于隔离不同区域或服务器)

- DHCP服务

- [可选] 无盘启动技术 (PXE Boot, iSCSI)

- [可选] 游戏三层更新技术

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）明确核心需求： 高速稳定上网，支持游戏。

  - （必须）绘制网吧网络拓扑草图。

  - （必须）IP地址规划。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真搭建 (约3-4小时)

  - （必须）思考设备功能需求： 路由器（NAT、DHCP、防火墙基础）、交换机（线速转发）。

  - （可选）流控QoS概念思考： 游戏优先的思路。

  - （必须）搭建仿真环境： 路由器、核心交换机、接入交换机、PC。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）路由器配置NAT、DHCP。

  - （必须）交换机基本配置（如划分简单VLAN）。

  - （必须）测试客户机获取IP和上网（ping网关和模拟外部地址）。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理文档，撰写报告核心内容。

  - （可选）网吧管理软件思考： 计费、内容过滤等功能在报告中规划。

题目八：某中学校园网规划方案的设计

设计要求如下:

- 建立办公自动化系统：办公楼共有40个信息点。要求通过校园网连至INTERNET，达到100M到桌面，并对财务科，人事科等科室进行单独子网管理。

- 建立考试监控系统：共有教学楼3座，120个信息点。

(1) 综合教学楼一个，60个信息点。其中有10个实验室，每个实验室配置1台PC和1个投影仪（此处无须上网）；20个教室，其中一个教室2个摄像机。

(2) 普通教学楼1：40个信息点，共20个教室，其中一个教室2个摄像机。

(3) 普通教学楼2：20个信息点，共10个教室，其中一个教室2个摄像机。

- 建立综合多媒体教室：信教中心：共120个信息点。有两个多媒体教室，每个教室60台PC。要求可网管，通过校园网上连至INTERNET，达到100M到桌面。

- 为了满足教职工的需要，提高教职工教学条件和水平，大力发展网上教学，优秀科目课件制作等。将教职工宿舍区的PC通过校园网上连至INTERNET，达到10M到桌面，以后可扩展到100M。

- 学校校园网建设所需PC和投影仪由校方自行选择和安装。学生宿舍由于高中阶段学习生活的特殊性，不进行任何布置。

【需求分析】

- 办公自动化需求:

  - 需求：办公楼网络覆盖，支持日常办公，100M到桌面。财务科、人事科等敏感部门需独立子网（VLAN）。Internet接入。

  - 分析：办公网络对稳定性和安全性有要求。VLAN隔离保护敏感部门数据。

- 考试监控系统需求:

  - 需求：各教学楼教室部署摄像机，用于考试监控。实验室PC和投影仪本地使用，不接入校园网。

  - 分析：监控摄像机需要网络接入（可能是有线PoE或无线），并将视频流传输到监控中心。监控网络可能需要独立VLAN，保证带宽和安全。实验室设备不上网简化了网络规划。

- 多媒体教室需求:

  - 需求：信教中心两个大型多媒体教室，共120台PC，100M到桌面，可管理，Internet接入。

  - 分析：高密度PC接入，对交换机端口密度和性能有要求。可管理指交换机支持网管功能（如SNMP、VLAN、端口控制）。

- 教职工宿舍上网需求:

  - 需求：教职工宿舍PC接入校园网，10M到桌面，可扩展至100M，访问Internet。

  - 分析：接入带宽要求不高，但未来有升级需求。需考虑宿舍楼布线和接入交换机部署。

- 总体网络需求:

  - 需求：构建统一校园网平台，支撑以上各应用。Internet出口统一管理。

  - 分析：需规划核心网络、各区域汇聚和接入。

【网络规划设计图】

（学生绘制包含办公楼、各教学楼（含监控点）、信教中心、教职工宿舍区、网络中心/机房、以及与ISP连接的整体拓扑图。）

【主要交付成果】

- 需求分析报告（核心）： 简述校园网基本功能区域（办公、教学、[可选]宿舍）的网络需求。

- 校园网逻辑拓扑图（核心）： 清晰展示核心、主要汇聚区域（如教学楼）。

- IP地址与VLAN规划方案（核心）： 为不同区域规划VLAN和IP。

- 核心区域关键配置说明（核心）： VLAN间路由、基本ACL（如隔离财务）。

- 仿真文件（核心）： 包含核心、一个教学楼汇聚和少量PC。

- 核心功能测试结果与分析（核心）： 不同VLAN区域连通性、ACL效果测试。

- 简要总结（核心）。

【建议采用的关键技术】

- 层次化网络设计

- VLAN技术与VLAN间路由

- 网络监控技术 (IP摄像头, NVR)

- PoE技术 (为IP摄像头供电)

- 网络地址转换 (NAT)

- 防火墙技术

- DHCP服务

- [可选] 网络管理协议 (SNMP)

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）快速梳理核心需求： 识别办公区（含敏感部门子网）、监控网络、多媒体教室、教职工宿舍这几个主要功能区域的网络特点和基本需求。

  - （必须）绘制校园网简化拓扑草图： 至少包含网络中心、办公楼、一个教学楼（代表监控和普通教室）、信教中心（多媒体教室）、一个宿舍楼的连接示意。

  - （必须）VLAN与IP规划： 为上述主要功能区域规划VLAN（如办公VLAN、财务VLAN、监控VLAN、多媒体教室VLAN、宿舍VLAN）和IP子网。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真环境搭建 (约3-4小时)

  - （必须）安全与隔离策略思考： 重点思考财务/人事科的子网隔离（ACL），监控网络是否需要与其他网络隔离。

  - （可选）监控系统网络接入思考： 摄像机如何接入（PoE概念），视频流如何汇聚（概念性）。

  - （必须）搭建基础仿真环境： 在Packet Tracer中搭建包含核心交换机、以及代表上述几个关键区域的汇聚/接入交换机和少量终端设备（PC、模拟摄像头）的简化网络。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）VLAN与Trunk配置，VLAN间路由配置。

  - （必须）核心ACL配置： 至少实现对财务/人事科VLAN的访问控制。如果精力允许，可以尝试模拟监控VLAN与其他VLAN的隔离。

  - （可选）DHCP服务配置： 为部分VLAN配置DHCP。

  - （必须）基本连通性测试： 测试各VLAN内设备通信。

  - （必须）ACL策略测试： 验证敏感部门VLAN的隔离效果。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理拓扑图、IP/VLAN规划表。

  - （必须）撰写需求分析（简述各功能区需求）、方案设计（网络结构、VLAN划分思路）、关键配置说明（VLAN间路由、核心ACL）。

  - （必须）整理测试结果截图并进行简要分析。

  - （必须）撰写实践总结。

  - （可选）对多媒体教室大并发或监控视频流的带宽影响进行概念性讨论。

题目九：某校园网规划方案的设计

一个校园网包括图书馆（网管中心），实验楼，综合楼，一教，教室公寓，六栋学生公寓。具体如图所示（图为一个简化的星型拓扑，图书馆为中心，连接其他楼宇）：

综合楼

教师公寓

图书馆

一教

实验楼

宿五

宿四

宿三

宿二

宿一

宿六

完成功能:

(1) 连接所有教学楼、图书馆、教师公寓和学生宿舍中的计算机。

(2) 能够对需要的数据、图像等信息进行随时查询、接收与发送，需建立内部局域网共享所有资源。

(3) 为管理系统所需要的各类信息的获取与传送预留接口。

(4) 提供丰富的网络服务，实现广泛的软件、硬件资源共享，如网上冲浪、电子邮件、文件传输、远程登录、存储数据集论坛讨论等。

【需求分析】

（此题与题目二和题目八相似，但给出的信息更概括，图示也更简化，因此分析可以更宏观，但核心需求一致）

- 全覆盖连接需求: 连接校园内所有主要建筑的计算机。

- 资源共享需求: 建立内部局域网，实现数据、图像等信息的高效共享。

- 可扩展性需求: 为未来的管理信息系统预留接口。

- 多样化网络服务需求: 支持Internet访问、邮件、FTP、BBS等。

- 中心化管理: 图书馆作为网管中心，暗示了网络核心可能设在此处。

【网络规划设计图】

（学生可以基于题目给的简化图进行细化，画出更具体的层次化网络拓扑，明确核心、汇聚、接入设备和连接。）

【主要交付成果】

（与题目二或题目八类似，但可以根据信息的概括程度适当调整细节深度）

- 详细的需求分析报告。

- 校园网整体逻辑拓扑图与主要物理连接示意图。

- IP地址规划方案（包括VLAN划分，如按楼宇、用户类型划分）。

- 主要网络设备选型清单。

- 网络中心（图书馆）核心设备配置方案。

- 典型楼宇（如教学楼、宿舍楼）网络配置方案。

- 仿真环境搭建说明及测试方案。

- 测试结果截图与分析。

- 总结与展望。

【建议采用的关键技术】

（同题目二或题目八）

- 层次化网络设计

- VLAN技术与VLAN间路由

- 动态路由协议 (如OSPF)

- 网络地址转换 (NAT)

- 防火墙技术

- DHCP、DNS服务

- [可选] 无线网络技术

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求解读与场景构建 (约3-4小时)

  - （必须）解读宏观需求： 理解“全连接”、“资源共享”、“多样化服务”的核心目标。

  - （必须）场景功能假设： 对“实验楼”（可能需要较高带宽或特殊VLAN）、“综合楼”（可能有行政办公和公共服务）、“一教”（普通教学）、“公寓”（学生上网）等进行合理的功能和大致用户量假设，这将直接影响后续设计。

  - （必须）绘制基于假设的校园网拓扑草图： 突出图书馆（网管中心）的核心地位，连接其他楼宇。

  - （必须）VLAN与IP规划： 基于功能假设为各楼宇或用户类型规划VLAN和IP子网。

- Day 1 下午：核心方案设计与仿真环境搭建 (约3-4小时)

  - （必须）基础服务规划： 思考如何支持“网上冲浪”（Internet接入、NAT）、“电子邮件”、“文件传输”（FTP服务器概念）、“远程登录”、“BBS”等服务（主要是在网络层面提供可达性，服务器本身可简化模拟）。

  - （可选）资源共享实现方式思考： 例如，通过部署共享文件服务器（FTP或SMB）来实现。

  - （必须）搭建基础仿真环境： 包含核心交换机（图书馆）、代表几个主要楼宇（如实验楼、教学楼、学生公寓）的汇聚/接入交换机和少量终端设备。模拟一台或几台服务器（如Web、FTP）。

- Day 2 上午：核心配置与测试 (约3-4小时)

  - （必须）VLAN与Trunk配置，VLAN间路由配置。

  - （必须）配置Internet接入与NAT（在出口路由器上）。

  - （可选）DHCP和DNS服务配置（或手动配置IP，DNS可指向公网DNS）。

  - （必须）测试基本连通性： 各楼宇设备间（根据VLAN间路由策略）、访问Internet。

  - （必须）测试对模拟服务器（如FTP、Web）的访问。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理拓扑图、IP/VLAN规划表。

  - （必须）撰写需求分析（基于假设）、方案设计（网络结构、如何支持各类服务）、关键配置说明（VLAN间路由、NAT）。

  - （必须）整理测试结果截图并进行简要分析。

  - （必须）撰写实践总结，可讨论如何为未来的管理系统预留接口（如网络可扩展性、标准化设计等）。

题目十：某校园网规划方案的设计

学院校区内有教学楼一栋，实训楼一栋。

教学楼呈一字型，长约120米，宽约20米，有5层，每层大约具有21个房间，层高3.5米，每个房间长大约10米，宽大约9米，走廊约2米，主配线间设在3楼（321）。示意图如下：

教学楼有40个实验室,40个教室,每5个办公室为一个系所有,共6个系,其余为行政办公室。

实训楼呈一字型，长约120米，宽约20米，有6层，每层大约具有21个房间，层高3.5米，每个房间长大约11米，宽大约7.5米，走廊约2米，主配线间设在3楼（321）。示意图如下：

教学楼有40个实验室,40个教室,每5个办公室为一个系所有,共6个系,其余为行政办公室。实训楼与教学楼相距100米，电缆布线沟为500米。

校园网建设的具体要求：

(1) 学院采用1000M做骨干，100M到桌面。

(2) 校园网内具有WWW服务器、FTP服务器、DNS服务器、VOD点播服务器、办公OA服务器、设有基于SAN架构的磁盘阵列用于数据存储、用于提供一些培训中常用的资料下载，网络管理等。

(3) 学校采用基于SQL server2000数据库做开发平台。

(4) 校园网采用路由器+防火墙结构进行接入，网络互联设备（交换机、路由器、线缆、及其他设置）。

(5) 所有实验室各自划分VLAN，各系办公室各自划分VLAN，行政办公室为一个VLAN，教室为一个VLAN，服务器组为一个VLAN。

(6) 做好路由器与防火墙之间的安全通信工作，防止搭线窃听，IP盗用。

(7) 所有实验室各自划分VLAN之间不能互访，不能访问其他区域，只能上网。

(8) 各系办公室自划分VLAN之间不能互访，不能访问行政办公VLAN，能上网，可以访问教室的VLAN。

(9) 网络中心设在实训楼的321和教学楼的321，实训楼与教学楼相距100米，两楼用光纤连接。

(10) 选择客户机TCP/IP配置的最佳方案，以最大限度的减少IP地址的冲突和管理员的工作量，采用192.168.0.0的内部IP地址分配。

【需求分析】

- 高性能网络需求: 骨干千兆，百兆到桌面。

- 多样化服务器应用需求: WWW, FTP, DNS, VOD, OA, SAN存储，资料下载，网络管理，SQL Server数据库平台。

- 严格的VLAN隔离与访问控制需求:

  - 实验室VLAN独立，仅能上网，不能互访或访问其他区域。

  - 系办公室VLAN独立，不能互访，不能访问行政办公VLAN，但能访问教室VLAN和上网。

  - 行政办公室一个VLAN，教室一个VLAN，服务器组一个VLAN。

- 安全接入需求: 路由器+防火墙结构，关注出口安全。

- 双网络中心与楼间互联需求: 教学楼和实训楼均设网络中心（321房间），通过光纤连接。

- 便捷的IP管理需求: 采用DHCP自动分配192.168.0.0段IP地址。

- 物理布局考虑: 提供了楼宇尺寸和主配线间位置，对布线设计有指导意义。

【网络规划设计图】

（学生绘制包含教学楼、实训楼、各自网络中心、楼间光纤互联、服务器区、以及与ISP连接的整体拓扑图。可结合楼层平面图示意主干路由。）

【主要交付成果】

- 需求分析报告（核心）： 重点分析VLAN划分和严格的ACL访问控制需求。

- 校园网逻辑拓扑图（核心）： 清晰展示双网络中心（或主次核心）、楼间连接。

- IP地址与VLAN规划方案（核心）： 严格按照题目要求的VLAN划分进行IP规划。

- 核心ACL策略设计文档（核心）： 详细描述满足题目(7)和(8)访问控制需求的ACL规则逻辑（即使不能全部在仿真中完美实现，设计思路清晰即可）。

- 仿真文件（核心）： 包含能够验证部分关键ACL策略（例如，实验室仅能上网；某系办公室能访问教室VLAN但不能访问行政VLAN）的简化拓扑。不必强求所有ACL规则都实现并测试。

- 核心ACL测试结果与分析（核心）： 针对已实现的几条关键ACL进行测试并分析。

- 简要总结（核心）： 重点反思复杂ACL设计与实现的挑战。

【建议采用的关键技术】

- 层次化网络设计

- VLAN技术与严格的ACL策略

- 光纤通信技术 (楼间互联)

- 动态路由协议 (如OSPF，用于较大内部网络)

- 防火墙技术

- DHCP服务

- DNS服务

- [可选] SAN技术 (iSCSI或FC over Ethernet模拟)

- [可选] 网络管理协议 (SNMP)

【实践步骤参考】

- Day 1 上午：需求分析与初步设计 (约3-4小时)

  - （必须）深入理解VLAN划分和ACL访问控制的复杂要求。

  - （必须）绘制网络拓扑草图，明确双网络中心的角色。

  - （必须）严格按照题目进行VLAN和IP规划。

- Day 1 下午：核心方案设计（ACL重点）与仿真搭建 (约3-4小时)

  - （必须）ACL策略详细设计： 这是核心！逐条分析(7)和(8)的需求，设计ACL规则（源/目IP、协议、端口、动作）。文档化这个设计过程比仿真实现所有规则更重要。

  - （必须）搭建简化仿真环境： 包含核心交换机、代表不同VLAN（实验室、系办、行政、教室）的少量PC。

- Day 2 上午：核心配置（部分关键ACL）与测试 (约3-4小时)

  - （必须）VLAN、Trunk、VLAN间路由配置。

  - （必须）选择并配置2-3条最具代表性或最复杂的ACL规则（例如，实验室只能上网；系办A不能访问系办B但能访问教室）。

  - （必须）针对已配置的ACL进行严格测试。

- Day 2 下午：报告撰写与总结 (约3-4小时)

  - （必须）整理文档，重点是ACL设计文档和已实现部分的配置说明。

  - （必须）对未能在仿真中完全实现的ACL规则，在报告中说明其设计思路和预期效果。

  - （必须）总结复杂ACL设计与调试的经验。